## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
RELATÓRIO FINAL DE INCIDENTE
Indisponibilidade do portal B2B em 12/09
Severidade 2 | relatório final (6 dias após o evento)
TESE CENTRAL
Portal indisponível por 3h40 por certificado expirado sem dono nem alerta; sem perda de dados; três mudanças permanentes.
18/09/2026 | Uso interno
EMPRESA EXEMPLO

## Slide 2: 3h40 de indisponibilidade afetaram 210 clientes
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE INCIDENTE
18/09/2026
IMPACTO
Fonte: Logs do portal e registro do incidente | Uso interno
2
EMPRESA EXEMPLO
DURAÇÃO
3h40
09:10 a 12:50
CLIENTES AFETADOS
210
38% da base ativa
PEDIDOS REPRESADOS
126
todos processados até 14h
PERDA DE DADOS
Nenhuma
verificado
TEMPO DE DETECÇÃO
50 min
meta 10 min

## Slide 3: Detecção levou 50 min; contenção, 2 h
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE INCIDENTE
18/09/2026
LINHA DO TEMPO
Uso interno
3
EMPRESA EXEMPLO
09:10
Certificado expira; portal fora
10:00
Cliente reporta; chamado aberto
10:20
Escalonado para infraestrutura
12:10
Novo certificado emitido
12:50
Portal restabelecido
14:00
Pedidos represados processados
Hoje
Concluído
Em risco
Atrasado

## Slide 4: Causa raiz: renovação de certificado sem dono nem alerta
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE INCIDENTE
18/09/2026
CAUSAS
Uso interno
4
EMPRESA EXEMPLO
1. Sintoma
Portal retorna erro de segurança
2. Causa imediata
Certificado TLS expirado às 09:10
3. Contribuinte
Monitoramento não cobre validade de certificados
4. Causa raiz
Inventário de certificados sem responsável e sem rotina de renovação

## Slide 5: Comunicação ao cliente funcionou; monitoramento falhou
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE INCIDENTE
18/09/2026
RESPOSTA
Uso interno
5
EMPRESA EXEMPLO
Funcionou
Comunicado aos clientes em 25 min após detecção
Pedidos represados processados sem retrabalho
Registro completo do incidente
Falhou
Detecção por cliente, não por monitoramento
Escalonamento levou 20 min sem dono claro
Emissão do certificado dependeu de uma pessoa

## Slide 6: Cinco ações, três preventivas
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE INCIDENTE
18/09/2026
AÇÕES
Uso interno
6
EMPRESA EXEMPLO
Ação | Dono | Prazo | Status
Renovar certificados com menos de 60 dias de validade | Infraestrutura | 20/09 | Concluída
Alerta automático de validade (30 dias) | Infraestrutura | 30/09 | Em andamento
Inventário de certificados com dono por sistema | TI | 15/10 | Não iniciada
Rotina de escalonamento de severidade 1 e 2 revisada | Suporte | 10/10 | Não iniciada
Segundo emissor autorizado (backup) | TI | 31/10 | Não iniciada
Decisão pedida: Aprovar a ferramenta de monitoramento de certificados (R$ 12 mil/ano)

## Slide 7: Três mudanças permanentes
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE INCIDENTE
18/09/2026
O QUE MUDA
Uso interno
7
EMPRESA EXEMPLO
01
Monitoramento
Validade de certificados entra no painel de disponibilidade com alerta de 30 dias.
02
Responsabilidade
Cada certificado tem dono e data de renovação no inventário.
03
Resposta
Severidade 2 escala em 10 minutos para o plantão de infraestrutura.