## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
CLIENTE EXEMPLO
Revisão trimestral 3T26
Resultados, entregas e prioridades do próximo trimestre
TESE CENTRAL
Redução de 18% no custo de energia no trimestre, acima da meta de 15% acordada.
out/2026 | Confidencial - preparado para Cliente Exemplo
EMPRESA EXEMPLO

## Slide 2: Todos os SLAs cumpridos; adoção em 84%
EMPRESA EXEMPLO | REVISÃO TRIMESTRAL
out/2026
INDICADORES DO CONTRATO
Fonte: Plataforma, jul a set/26 | Confidencial - preparado para Cliente Exemplo
2
EMPRESA EXEMPLO
ECONOMIA DE ENERGIA
18%
meta 15%
DISPONIBILIDADE
99,7%
SLA 99,5%
TEMPO DE RESPOSTA
2 h
SLA 4 h
ADOÇÃO (USUÁRIOS ATIVOS)
84%
meta 80%

## Slide 3: Economia acumulada de R$ 420 mil desde o início
EMPRESA EXEMPLO | REVISÃO TRIMESTRAL
out/2026
RESULTADO
R$ mil por mês
Fonte: Faturas de energia e medição da plataforma | Confidencial - preparado para Cliente Exemplo
3
EMPRESA EXEMPLO
Chart: 
| abr | mai | jun | jul | ago | set
Economia | 38 | 52 | 61 | 74 | 92 | 103

## Slide 4: Integração com o MES foi o ponto de atrito do trimestre
EMPRESA EXEMPLO | REVISÃO TRIMESTRAL
out/2026
BALANÇO
Confidencial - preparado para Cliente Exemplo
4
EMPRESA EXEMPLO
Funcionou
Alertas de consumo anômalo evitaram 3 paradas
Treinamento dos turnos concluído
Relatório mensal automatizado
Precisa melhorar
Integração com o MES atrasou 3 semanas (nossa responsabilidade)
Dois chamados acima do SLA em agosto
Painel de turno ainda manual

## Slide 5: Três prioridades para o 4T
EMPRESA EXEMPLO | REVISÃO TRIMESTRAL
out/2026
PRÓXIMO TRIMESTRE
Confidencial - preparado para Cliente Exemplo
5
EMPRESA EXEMPLO
01
Fechar a integração
MES integrado até 15/11, com validação conjunta.
02
Painel de turno automático
Substituir o painel manual pela tela de gestão à vista.
03
Estender para a planta 2
Avaliar piloto em janeiro, se o cliente tiver interesse.

## Slide 6: Próximos passos dos dois lados
EMPRESA EXEMPLO | REVISÃO TRIMESTRAL
out/2026
PRÓXIMOS PASSOS
Confidencial - preparado para Cliente Exemplo
6
EMPRESA EXEMPLO
Ação | Dono | Prazo | Status
Concluir integração MES | Nós | 15/11 | Em andamento
Liberar acesso ao MES de homologação | Cliente (TI) | 20/10 | Não iniciada
Definir escopo do piloto na planta 2 | Ambos | dez/26 | Não iniciada

## Slide 7
Próxima revisão: janeiro/27
gerente.conta@empresa-exemplo.com
EMPRESA EXEMPLO