## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
PRODUTO X
Roadmap 2027
Temas, horizontes, capacidade e o que fica de fora
TESE CENTRAL
Três apostas (retenção, expansão, eficiência) para dobrar a adoção, com 20% da capacidade reservada para dívida técnica.
dez/2026 | Uso interno
EMPRESA EXEMPLO

## Slide 2: Adoção em 64%, NPS 41
EMPRESA EXEMPLO | ROADMAP DE PRODUTO
dez/2026
ONDE ESTAMOS
Fonte: Analytics do produto e backlog, nov/26 | Uso interno
2
EMPRESA EXEMPLO
CLIENTES ATIVOS
312
+18% no ano
ADOÇÃO (FUNCIONALIDADES-CHAVE)
64%
meta 80%
NPS
41
+9
ENTREGAS 2S26
14 de 18
78% do planejado
DÍVIDA TÉCNICA
Alta
3 sistemas legados

## Slide 3: Três temas: retenção, expansão, eficiência
EMPRESA EXEMPLO | ROADMAP DE PRODUTO
dez/2026
TEMAS
Uso interno
3
EMPRESA EXEMPLO
Retenção
Objetivo: reduzir churn de 8% para 5%
Onboarding guiado e alertas proativos
Indicador: churn e adoção em 90 dias
Expansão
Recomendada
Objetivo: 30% da receita em novos módulos
Módulo de energia e integrações ERP
Indicador: receita de expansão
Eficiência
Objetivo: -25% no custo por cliente
Migração dos 3 legados
Indicador: custo de infra por cliente

## Slide 4: Agora comprometido, próximo planejado, depois em exploração
EMPRESA EXEMPLO | ROADMAP DE PRODUTO
dez/2026
HORIZONTES
Fonte: Planejamento de produto, dez/26 | Uso interno
4
EMPRESA EXEMPLO
1T27
2T27
3T27
4T27
Onboarding guiado
alta confiança
Alertas proativos
Módulo de energia
média
Integração ERP (2 sistemas)
Migração legado 1
App mobile
explorando
Hoje

## Slide 5: Cinco pedidos que ficam fora deste ciclo
EMPRESA EXEMPLO | ROADMAP DE PRODUTO
dez/2026
FORA DO CICLO
Uso interno
5
EMPRESA EXEMPLO
REGRA
Pedidos fora do ciclo voltam à avaliação na revisão trimestral com volume e receita associada.
Relatórios personalizados por cliente: baixo volume de pedidos (12) e alto custo de manutenção
Integração com marketplace Y: parceiro sem API estável
Versão em espanhol: depende da decisão de expansão internacional (2028)
Modo offline: exige rearquitetura; reavaliar após migração dos legados
Chat interno: existem ferramentas de mercado melhores

## Slide 6: 20% da capacidade reservada para dívida técnica
EMPRESA EXEMPLO | ROADMAP DE PRODUTO
dez/2026
CAPACIDADE
Fonte: Alocação planejada de 6 squads | Uso interno
6
EMPRESA EXEMPLO
Retenção
30%
Expansão
30%
Eficiência / dívida técnica
20%
Suporte e correções
15%
Exploração
5%

## Slide 7: Aprovar a alocação e o congelamento de escopo do 1T
EMPRESA EXEMPLO | ROADMAP DE PRODUTO
dez/2026
DECISÕES
Uso interno
7
EMPRESA EXEMPLO
Ação | Dono | Prazo | Status
Aprovar alocação por tema | Diretoria | 15/12 | Em andamento
Congelar escopo do 1T27 | Produto | 20/12 | Não iniciada
Contratar 2 engenheiros para integrações | RH + Engenharia | 1T27 | Não iniciada
Versão externa do roadmap para clientes | Produto + Marketing | jan/27 | Não iniciada